UMOWA NR Inw.

zawarta  w dniu …………… r. w  Suszu , pomiędzy: Gminą Susz ulica Józefa Wybickiego 6, 
NIP: 744-166-08-29, REGON 170748086, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
w imieniu którego działają następujące osoby:

1. Krzysztof Pietrzykowski  - Burmistrz Susza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Susz – Bożeny Chmielewskiej

a

………………………………………………………………………………………………

- zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ……… r. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do  wykonania ,, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kamieńcu –zadanie nr 2:

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania,, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kamieńcu – zadanie nr 2:

Zakres rzeczowy:

1. Wykonanie wiaty rekreacyjnej drewnianej o wymiarach  średnicy  5m ,wys. w kalenicy – 3,50 m

2.Konstrukcja drewniana:

1/ Słupy drewniane okrągłe Ø 200 mm -  szt. 8

2/ Konstrukcja / podciągi , krokwie, zastrzały z drewna sosnowego/

3/ Odeskowanie połaci dachowych deskami gr. 22 mm - m2 25

4/ Pokrycie wiaty gontami bitumicznymi - m2 25

5/ Płoty osłonowe  (słupki, pełne deskowanie) wys. 100 cm – dł. 18 mb

6/ Korytowanie, podsypka piaskowa i kostka betonowa na podbudowie piaskowo-cementowej - m2 24

7/ Ustawienie obrzeży chodnikowych 6x25 cm – 18 mb

8/ Ławo stoły  200x 180 cm szt. 2

9/  Impregnacja całej konstrukcji wiaty i ławo stołów

10) Wykonanie i montaż ławo stołów długości 250 cm z zadaszenie – 3 szt.

§ 2 Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia zadań 1: do dnia 16.09.2019 roku w tym:

1) termin rozpoczęcia robót: po podpisaniu umowy.

2) termin zakończenia robót: do dnia 16.09.2019 r.

3) Termin zakończenia realizacji zamówienia jest terminem wykonania prac wraz z kompletem

wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania przedmiotu zamówienia w użytkowanie.

§ 3  Wynagrodzenie

  - Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 wynosi  łącznie:

netto ………………. zł

podatek VAT 23 %  ……………………. zł

razem brutto  ………………………… zł

słownie brutto: …………………………………………………………………………….. zł. brutto.

§ 4 Warunki płatności

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po jego prawidłowym

wykonaniu na podstawie faktury przedstawionej przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni

licząc od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

2. Płatnikiem wskazanym w fakturze będzie Gmina Susz, ul. Józefa Wybickiego 6,  14-240 Susz,

NIP: 744-166-08-29.

3. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego i nie wykonania elementów określonych w

kosztorysie ofertowym zadania Zamawiający dokona korekty wynagrodzenia na podstawie cen

jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie (kosztorysie

uproszczonym).

§ 5 Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zawartymi  i zasadami wiedzy technicznej.

- Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich
zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały  czas trwania realizacji zadania. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za teren na którym będą prowadzone prace od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego zadania.

- Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji prac zapewniającego bezpieczne
użytkowanie  w trakcie budowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 6 Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy objętego

niniejszą umową, odrębnie dla każdego zadania opisanego w § 1. Odbiór każdego zadania

stwierdzony będzie protokołem odbioru.

2.  Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu.

3. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego

nastąpi w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

4.  Na co najmniej 3 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca

przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania

przedmiotu umowy, atesty , certyfikaty wbudowanych materiałów oraz inwentaryzacje geodezyjną

powykonawczą.

5.  Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w czasie odbioru.

6.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości

do odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający

odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając
odpowiedni termin.  Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad.

- Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy,

- w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi -
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiał, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 7  Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach:

- odstąpienia   od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy ( kwota określona w § 3
ust. 1)

- za opóźnienie w terminie oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5
%  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust.1 niniejszej umowy, za
każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

d) za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od

Wykonawcy dłużej niż 14 dni w wysokości 0,5 % wartości łącznego wynagrodzenia

określonego w § 3 ust. 1 brutto za każdy dzień przerwy począwszy od 15-go dnia przerwy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w przypadku odstąpienia od umowy przez
    Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości
    wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych
     terminów.

4. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa

cywilnego, w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych.

5. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych może je potrącić z
   każdych sum należnych Wykonawcy.

§ 8 Gwarancja

- Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego całego
przedmiotu umowy.

- Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego,
jako załącznik do protokołu.

- Gwarancja obejmuje:

- przeglądy gwarancyjne zapewniające  bezusterkową eksploatację w okresach  udzielonej
gwarancji,

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak
i powstałych w okresie gwarancji,

- koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.

4.	Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:

- działania  siły wyższej albo wyłącznie z winy  użytkownika  lub osoby trzeciej,  za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części,

- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek
w terminie  14  dni  kalendarzowych,  a wad  szczególnie  uciążliwych,  w tym  awarii  urządzeń i instalacji - w ciągu 24 godzin.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust.6, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego.
Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez wykonawcę wyznaczonego terminu
będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub niewywiązywaniu się z
terminów, o których mowa w ust. 5 i 6, zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obciążając kosztami wykonawcę.

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem wykonawcy i zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

11.W razie  stwierdzenia  przez  zamawiającego  wad   lub  usterek,  okres  gwarancyjny

zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu

wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

- Odbiór   poprzedzający   zakończenie   okresu   gwarancji      odbędzie   się   na wniosek zamawiającego,  który   zostanie  przesłany do wykonawcy  na 30 dni  przed  upływem okresu gwarancji.

- Zamawiający   dokona   przeglądu   z tytułu  gwarancji   z udziałem   wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

§ 9 Postanowienia szczegółowe

- Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem robót oraz z dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i oświadcza, że możliwe jest jego wykonanie.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest Pan Zdzisław Tur.

§ 10 Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, wynikłe z niniejszej umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia zgodnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia wystąpienia jednej ze stron spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego , jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy,  w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy Prawo budowlane.

- Językiem   Umowy,   wszelkiej   korespondencji,   faktur   i   dokumentów   sporządzonych   przez Wykonawcę jest język polski.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA: