Susz dnia 17.07.2019 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Susza ogłasza zapytanie ofertowe  o wartości poniżej kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Wybickiego w Suszu -                    2 postępowanie

1. Zamawiający:

Gmina Susz

ul. Józefa Wybickiego 6

14-240 Susz

NIP: 744-166-08-29

Nr sprawy: Inw.7013.9.4.2019

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Wybickiego  w Suszu

Szczegółowy zakres rzeczowy ujęty został w  przedmiarze robót.

Dokumenty zapytania ofertowego, przedmiar robót umieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego: http:/bip.susz.pl w zakładce Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro

3. Termin realizacji:

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy

2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 15.10.2019 roku

3. Termin zakończenia realizacji zamówienia jest terminem wykonania prac wraz  z

kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania przedmiotu zamówienia

4. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający  będzie się kierował następującym kryterium:

- cena – waga 100 %

Sposób oceny oferty: oferta zawierająca najniższą cenę z tytułu wykonania przedmiotu  uznana zostanie za najkorzystniejszą.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Zaleca się aby Wykonawca odwiedził miejsce wykonania przedmiotu zamówienia

celem sprawdzenia  warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem

zapytania ofertowego , uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych

do sporządzenia oferty i oceny prac w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

2)  Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia.

3)  Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

4)  Oferta cenowa musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy

zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w aktualnym odpisie z właściwego

rejestru(KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub podpisana przez pełnomocnika.

5)  Ofertę należy ( przesłać lub złożyć osobiście) decydujące znaczenie dla oceny zachowania

powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej

wysłania przesyłką pocztową czy kurierską w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminy

Susz  ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz , pokój 102 do dnia 26.07.2019 r. do

godz.1000 z dopiskiem:

,, Oferta – Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Wybickiego          w Suszu”

7) Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania

ofert nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygnięcie postępowania i inne informacje

1) Zapytanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie, a o wynikach jego uczestnicy

zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub droga elektroniczną.

2) Z wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zostanie

podpisana umowa.

3) W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką zamawiający

przeznaczył na realizacje  zamówienia publicznego zapytanie ofertowe zostanie

unieważnione.

4) Wszelkich informacji udzielał będzie Zdzisław Tur pokój 111c tel. /55/ 2786-015

wew.29

7. Postępowanie prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych lecz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych 
o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Gminie Susz”.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy- zał. nr 1

2. Kosztorys uproszczony- ofertowy - zał. nr 2

3. Projekt umowy- zał. nr 3

Z-CA  BURMISTRZA   SUSZA

/-/  Lucyna Górnik